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INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DEL CAMPO MARZE IN LOC.VIA MAVORE DI ZOCCA
PROGETTO

INQUADARAMENTO CATASTALE:
COMUNE DI ZOCCA  (MO) FOGLIO N°45  MAPPALI 8 e 9
ALTITUDINE: 825  mt s.l.m. LOC. MAVORE
FORMA DI CONDUZIONE: affitto

RELAZIONE INTRODUTTIVA:
Negli anni 80 abbiamo rischiato di perdere un enorme patrimonio di storia, cultura, coltura e tradizioni legato alla castanicoltura da frutto. L’abbandono e le malattie stavano decimando i castagneti e ciò che essi rappresentavano per il nostro territorio. Fu così che l’allora Comunità Montana dell’Appennino Modena Est decise di avviare, con l’aiuto dell’Università di Bologna, un piano di sviluppo della castanicoltura con l’obiettivo di recuperare e rilanciare questo fantastico albero. L’idea fu presentata il 22 ottobre 1983 con un convegno dal titolo:
COSA FARE DEI NOSTRI CASTAGNETI? PROPOSTE PER UN LORO RECUPERO PRODUTTIVO E TURISTICO.
Le diverse attività nel tempo messe in campo a sostegno del piano sono state:
1. Censimento dei castagneti su C.T.R. 1:10.000 con individuati 
· i castagneti da frutto coltivati
· i castagneti da frutto abbandonati da recuperare
· i castagneti cedui e per la produzione di legname 
2. lotta biologica al cancro corticale con inoculo e diffusione nei castagneti di ceppi ipovirulenti in grado di limitare i danni provocati dai ceppi virulenti
3. lotta biologica agli insetti dannosi col metodo della confusione sessuale 
4. distribuzione di materiale da riproduzione ricavato dai migliori cloni locali selezionati con la collaborazione dell’Università di Bologna attraverso la creazione di un campo per la produzione di marze, certificato, che oggi ha 78 piante madri che producono in media 1.700 marze con le quali si realizzano 5.100 innesti
5. formazione dei castanicoltori, divulgazione di tecniche di coltivazione e aiuti a sostegno delle attività di recupero
6. conservazione della biodiversità attraverso la realizzazione di un campo di conservazione genetica (campo catalogo) dove oggi si conservano 20 diverse varietà di castagne provenienti da castagneti italiani di cui 8 sono ad elevato rischio di estinzione e 5 a rischio moderato
7. istituzione del museo del castagno per la divulgazione e la diffusione della storia, della tradizione e dell’importanza che ha rappresentato l’albero del pane (il castagno) per le genti della montagna 
IL campo marze di Zocca, realizzato su di un castagneto oggi in conduzione al Consorzio con atto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, è un’importante realtà che permette di distribuire materiale da riproduzione certificato (marze). Inoltre, grazie alla collaborazione dell’Università di Bologna ed al progetto GOI “Biodiversamente castagno”, i profili genetici delle piante madri presenti sono stati verificati. La disponibilità di tale materiale è fondamentale per le attività di recupero alla produzione dei castagneti abbandonati in quanto la propagazione delle varietà da frutto in castagneti esistenti avviene attraverso gli innesti.
Il rinnovato interesse per la castanicoltura da frutto ha portato ad una richiesta di materiale da riproduzione (marze) che le attuali dimensioni del campo marze e le varietà in esso conservate non permettono di soddisfare tutte le richieste di materiale.
Le mutate esigenze del marcato, che richiede con sempre maggior frequenza anche la farina di castagne oltre che ai marroni per il consumo fresco, rende inoltre necessario l’inserimento di piante madri con le migliori varietà di castagne da farina (pastonese, sborgà, biancherina, ecc).
In data 26/04/2022, con nota prot. N. 0408351, la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato il rilascio del passaporto sanitario per il materiale da riproduzione prodotto nel campo marze registrando lo stesso al n. IT-08-4793 del RUOP.
Quest’ultimo elemento fa del campo marze di Via Mavore di Zocca uno dei pochi dal quale esce materiale da riproduzione con certificato sanitario, elemento questo di fondamentale importanza per il settore.

INTERVENTI PREVISTI
Al fine di aumentare la produzione di marze di marrone ed inserire anche varietà idonee di castagne per la produzione di farina e per il consumo fresco si rende pertanto necessario procedere al potenziamento del campo marze.
In particolare, si pensa di aumentare la produzione di marze attraverso la realizzazione di:
1) taglio delle piante selvatiche presenti all’interno del campo marze, comprensivo esbosco e relativo smaltimento di materiale di risulta;
2) realizzazione di sentieristica per l’accesso al castagneto/campo marze;
3) recinzione e cancello con rete metallica tipo pastorale per impedire l’accesso alla fauna al fine di evitare danni alle piante madri e la diffusione di malattie;
4) Innesto di polloni di castagno preferibilmente di 1-2 anni con varietà pregiate e certificate di castagne e marroni provenienti dal campo catalogo di Monte San Giacomo di Zocca o dal campo marze stesso;
5) Ripulitura della fascia perimetrale e sfalci.

QUADRO ECONOMICO:
LAVORI
	Descrizione intervento/materiale
	Q.ta
	Prezzo unitario
	SubTotale

	Intervento di taglio piante selvatiche 
	ha. 00.20.00
	3.237,15 Euro/ha 
	647,43

	Realizzazione di sentieristica di larghezza massima pari a mt 1  
	
mt. 200 
	
7,15 Euro/ mt
	
1.430,00

	Realizzazione di palizzata
	mt. 50
	33,38 Euro/mt
	1.669,00

	Realizzazione di recinzione con rete metallica tipo pastorale   
	
Mt. 250
	
19,66 Euro/ mt
	
4.915,00

	Realizzazione di  cancello
	n.01
	200,00 cad
	200,00

	Operaio specializzato per lavori vari di sistemazione non quantificabili a misura
	56 ore
	29,95 cad
	1.677,20

	Nolo di trattore agricolo 
	24 ore
	87,75 cad
	2.106,00

	Nolo di motocoltivatore, motofalciatrice, motodecespugliatore, 
	24 ore
	40,08 cad
	961,92

	Innesto di pollone di castagno 
	n. 150
	3,57 cad
	535,50

	Acquisto etichette tyvek  per classificazione piante e sacchi in pvc per conservazione marze
	A corpo
	2.000,00
	2.000,00

	
	
	TOTALE
	16.142,05

	DESCRIZIONE
	IMPORTO

	Lavori €  
	16.142,05

	Sicurezza €
	500,00

	 Spese tecniche € 
	1.664,20

	TOTALE €
	18.306,25

	IVA 22% €
	4.027,37

	COSTO TOTALE INTERVENTO €
	22.333,62





COMPUTO METRICO – ESTIMATIVO

Tipologia di intervento:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INNESTI CAMPO MARZE DI VIA MAVORE DI ZOCCA


	N. Elenco Prezzi
Opere Pubbliche Regione
Emilia-Romagna 2025
	Descrizione intervento/materiale
	Q.ta
	Prezzo unitario
Iva esclusa
	Sub Totale
Iva esclusa €

	F.45
	Intervento di taglio piante selvatiche 

Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia transitoria di latifoglie miste consistente nelle eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento del materiale di risulta, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi
	ha. 00.20.00
	3.237,15
	647,43

	Q.136
	Realizzazione di sentieristica di larghezza massima pari a mt 1  
Costo di m. 1 di apertura di sentiero di servizio per la larghezza di cm. 80, compresi l'eliminazione del soprassuolo presente sul tracciato e lo scavo e costipazione del piano viabile in ragione di mc. 0,20 ogni metro di tracciato all’interno dell’area con fruibilità anche per  piccoli mezzi agricoli o di movimentazione (es. Motocariola)  per attività di gestione dell’area 
	mt. 200
	7,15 
	1.430,00

	U.218
	Realizzazione di palizzata per sostegno scarpate sentieri

Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm.15, lunghi m. 1,50) di castagno che andranno infissi nel terreno per una profondità di m. 1 e posti alla distanza di m. 1. Sulla parte emergente verranno collocati dei  tronchi di castagno del Ø di cm. 10 lunghi m. 2, legati con filo di ferro con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di idonee specie autoctone di talee (n.3 per metro) per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per m 10)
	Mt. 10
	33,38
	1.669,00

	P.128
	Realizzazione di recinzione con rete metallica
 
Realizzazione di chiudenda in rete metallica composta da filo metallico zincato di diametro fino a 2 mm. a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto fissata su pali di legno di castagno di 2,5 metri di altezza e di diametro di 10 – 12 cm. Distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 cm. Compreso controventature. Analisi per 100 metri
	mt. 250
	19,66 
	4.915,00

	A CORPO
	Realizzazione di cancello larghezza 120 cm in legno di castagno comprensivo di ferramenta e montanti 
	n. 01
	200,00 
	200,00

	M01.005
	Operaio specializzato per lavori vari di sistemazione non quantificabili a misura
	ore 56
	29,95 
	1.677,20

	N04.004.040
	Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali dotato di carro e lama apripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio - potenza da 60 a 110 kW
	ore 24 
	87,75 
	2.106,00

	2.121
	Nolo di motocoltivatore, motofalciatrice, motodecespugliatore, motocarriola da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante,
	ore 24 
	40,08 
	961,92

	
	Innesto di pollone di castagno

Innesto di pollone di castagno preferibilmente di 1-2 anni eseguito a spacco (o simili) con varietà pregiate da frutto mediante l'utilizzo di marza con diametro uguale al portainnesto, protezione con biomastice, potatura estiva dei germogli finalizzata alla formazione della chioma nonché alla limitazione dei danni da vento. Si considera  l'innesto di  3-4 polloni per ceppaia
	n. 150
	3,57
	535,50

	A CORPO
	Acquisto etichette tyvek  per classificazione piante e sacchi in pvc per conservazione marze
	A CORPO
	2.000,00
	2.000,00

	
	
	
	TOTALE
	16.142,05




CARTOGRAFIA:
Campo Marze di Via Mavore – Zocca 
F. 45 M. 8(parte) e 9 (parte)
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Zocca, lì 27 giugno 2025
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